# 🧭 ORDEN ÓPTIMO PARA EMPEZAR EL MVP (pensado para que Copilot rinda al máximo)

Voy a darte el orden exacto y por qué es el mejor.

# 🟦 1. Crear la estructura base del proyecto (carpetas + archivos vacíos)

Esto es fundamental.

¿Por qué? Porque GitHub Copilot funciona mucho mejor cuando:

- las carpetas ya existen,

- los archivos base ya existen,

- el proyecto tiene una estructura clara,

- y él puede “ver” el contexto del repo.

Si no hacemos esto primero, Copilot empieza a inventar rutas, mezclar carpetas o crear archivos donde no deben ir.

### Qué vamos a crear:

- src/pages/...

- src/components/...

- src/services/...

- src/context/...

- src/hooks/...

- src/utils/...

Y algunos archivos base como:

- App.jsx

- routes.jsx

- firebase.js

Este es el paso 1.

# 🟩 2. Implementar Autenticación (Login + Registro + ProtectedRoute)

¿Por qué ahora?

Porque:

- todo el resto del MVP depende de que el usuario esté autenticado,

- Copilot necesita ver cómo manejamos auth,

- las rutas protegidas son la base del dashboard,

- y sin esto no podemos avanzar a presupuestos.

Además, es un módulo chico y rápido, ideal para arrancar.

# 🟧 3. Crear el Dashboard (la “home” del usuario)

Una vez que el usuario puede iniciar sesión, necesitamos un lugar donde:

- mostrar accesos a los módulos,

- listar presupuestos recientes,

- mostrar contratos pendientes,

- mostrar selecciones activas.

Este dashboard es simple, pero le da a Copilot un contexto visual del proyecto.

# 🟫 4. Módulo 1: Presupuestos (el corazón del MVP)

Acá sí empezamos con lo importante.

Orden interno:

### 4.1. Lista de presupuestos

- Página

- Servicio Firestore

- Componente BudgetCard

### 4.2. Crear presupuesto

- Formulario

- Cálculo de costos

- Guardado en Firestore

### 4.3. Vista del presupuesto

- Mostrar datos

- Generar link público

- Estado

### 4.4. Vista pública del presupuesto

- Cliente ve

- Cliente acepta/rechaza

- Estado cambia

Cuando terminemos este módulo, ya tenemos un producto funcional.

# 🟪 5. Módulo 2: Contratos

Orden interno:

### 5.1. Plantilla de contrato

### 5.2. Autocompletado

### 5.3. Generar link público

### 5.4. Firma digital

### 5.5. Guardar PDF firmado

Este módulo depende del presupuesto aceptado, por eso viene después.

# 🟫 6. Módulo 3: Selección de fotos

Orden interno:

### 6.1. Subida de fotos (Storage)

### 6.2. Generar link público

### 6.3. Vista pública con selección

### 6.4. Guardar selección

### 6.5. Mostrar selección al fotógrafo

Este módulo es independiente, pero conviene hacerlo último porque:

- requiere Storage,

- requiere UI más compleja,

- y Copilot necesita ver cómo manejamos Firestore y rutas públicas.

# 🎯 7. Ajustes finales del MVP

- Mejoras visuales

- Validaciones

- Limpieza de código

- Deploy a Firebase Hosting

- Pruebas de flujo completo

# 🧠 RESUMEN DEL ORDEN IDEAL

- Estructura base del proyecto

- Autenticación

- Dashboard

- Presupuestos (completo)

- Contratos

- Selección de fotos

- Ajustes finales + Deploy

Este orden es el que maximiza:

- claridad,

- control,

- velocidad,

- y la capacidad de GitHub Copilot para ayudarte sin generar caos.

Paleta de colores

| Color | Hex | Uso recomendado |
| --- | --- | --- |
| Azul primario | #3B82F6 | Botones, links, acentos |
| Azul oscuro | #1E3A8A | Headers, fondos secundarios |
| Gris claro | #F3F4F6 | Fondos suaves |
| Gris oscuro | #374151 | Texto principal |
| Blanco | #FFFFFF | Fondos, tarjetas |

Tipografía elegida: Inter

Inter es:

- moderna

- súper legible

- estándar en SaaS

- excelente para web y mobile

- perfecta para interfaces limpias